| Sprint Documentation |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sprint # | Start Date:16/10/2025 | Final Date:04/12/2025 |  |
| Projetc Name: CarlosECIA |  |  |  |
| Semestre: 4º | Sistemas de Informação |  |  |
| Team Members |  |  |  |
| Carlos Eduardo Colavite Lopes |  |  |  |
| Eduardo Berger Zaparoli |  |  |  |
| Guilherme França Dela Rovere |  |  |  |
| Vitor Antonio Scandelai Cabrera |  |  |  |

| Sprint Backlog |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Task# | Description | Start Date | Final date |
| 01 | Criar Classes CartaoCredito | 24/11/2025 | 27/11/2025 |
| 02 | Criar Classes FaturaCartao | 03/12/2025 | 03/12/2025 |
| 03 | Criar Classes Lancamento | 01/12/2025 | 03/12/2025 |
| 04 | Criar Classes Usuario | 29/11/2025 | 29/11/2025 |
| 05 | Criar Classes CentroCusto | 27/11/2025 | 27/11/2025 |
| 06 | Criar Classes Entidade | 27/11/2025 | 27/11/2025 |
| 07 | Criar Classes Pagamento | 27/11/2025 | 27/11/2025 |
| 08 | Criar Classes ContaBancaria | 28/11/2025 | 30/11/2025 |
| 09 | Criar Classes MovimentoConta | 03/12/2025 | 03/12/2025 |
| 10 | Criar Classes Recebimento | 28/11/2025 | 28/11/2025 |
| 11 | Criar Classes Transferencia | 03/12/2025 | 03/12/2025 |
| 13 | Criar Enum StatusFatura | 30/10/2025 | 30/10/2025 |
| 14 | Criar Enum TipoLancamento | 30/10/2025 | 30/10/2025 |
| 15 | Criar Enum StatusLancamento | 30/10/2025 | 30/10/2025 |
| 16 | Criar Enum MeioPagamento | 30/10/2025 | 30/10/2025 |
| 17 | Criar Enum TipoTransacao | 30/10/2025 | 30/10/2025 |
| 23 | Corrigir Despadronização do Projeto | 31/10/2025 | 31/10/2025 |
| 25 | Levantamento de Requisitos | 21/11/2025 | 21/11/2025 |
| 35 | Corrigir Despadronização do Projeto | 01/12/2025 | 01/12/2025 |
| 39 | Documentação | 03/12/2025 | 03/12/2025 |

| Task Description |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Task # | Description | Assigned To | Status | Estimated Hours | Logged Hours |
| 01 | Criar Classes CartaoCredito | Eduardo | Completo | 6 horas | 6 horas |
| 02 | Criar Classes FaturaCartao | Guilherme | Completo | 2 horas | 2 horas |
| 03 | Criar Classes Lancamento | Guliherme | Completo | 2 horas | 2 horas |
| 04 | Criar Classes Usuario | Vitor | Completo | 4 horas | 4 horas |
| 05 | Criar Classes CentroCusto | Carlos | Completo | 4 horas | 4 horas |
| 06 | Criar Classes Entidade | Vitor | Completo | 5 horas | 5 horas |
| 07 | Criar Classes Pagamento | Guilherme | Completo | 3 horas | 3 horas |
| 08 | Criar Classes ContaBancaria | Eduardo | Completo | 5 horas | 5 horas |
| 09 | Criar Classes MovimentoCaixa | Eduardo | Completo | 3 horas | 3 horas |
| 10 | Criar Classes Recebimento | Vitor | Completo | 3 horas | 3 horas |
| 11 | Criar Classes Transferencia | Carlos | Completo | 5 horas | 5 horas |
| 13 | Criar Enum StatusFatura | Carlos | Completo | 1 hora | 1 hora |
| 14 | Criar Enum TipoLancamento | Eduardo | Completo | 1 hora | 1 hora |
| 15 | Criar Enum StatusLancamento | Guilherme | Completo | 1 hora | 1 hora |
| 16 | Criar Enum MeioPagamento | Eduardo | Completo | 1 hora | 1 hora |
| 17 | Criar Enum TipoTransacao | Vitor | Completo | 1 hora | 1 hora |
| 23 | Corrigir Despadronização | Eduardo | Completo | 2 horas | 2 horas |
| 25 | Levantamento de Requisitos | Vitor | Completo | 1 hora | 1 hora |
| 35 | Corrigir Despadronização | Guilherme | Completo | 2 horas | 2 horas |
| 39 | Documentação | Vitor | Completo | 4 horas | 4 horas |

Sprint Description

Desenvolvimento do sistema de controle completo das suas finanças pessoais, com criação completa das principais funcionalidades bases do sistema como classes, enums, correções estruturais, diagramas e documentação. As tarefas envolveram desde a modelagem e criação de classes essenciais (como CartaoCredito, Lancamento, ContaBancaria, MovimentoCaixa e Transferencia), até ajustes de padronização do projeto, diagramas, levantamento de requisitos e finalização da documentação.

Sprint Results

Diagrama de Classes - Eduardo

Diagrama de Casos de Uso Geral – Carlos

Diagramas de Sequencia -  Carlos

- Cadastro

- Criar Lançamento

- Baixar Pagamento/Recebimento

- Transferencia Entre Contas

- Pagar Fatura

Durante esta sprint, a equipe apresentou um desempenho consistente e colaborativo, conseguindo cumprir todas as tarefas planejadas dentro do prazo estabelecido. A divisão de responsabilidades foi bem distribuída, permitindo que cada integrante atuasse em áreas específicas do sistema de forma eficiente. A comunicação do time também foi um ponto forte, facilitando a resolução rápida de dúvidas, alinhamento de requisitos e tomada de decisões.

Assinaturas

_____________________________                 ______________________________

Carlos Eduardo                                                  Eduardo Zaparoli

______________________________              ______________________________

Guilherme França                                              Vitor Cabrera